………./8 számú példány

………./8 számú példány


SZÁLLÍTÁSSAL VEGYES VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

e g y r é s z r ő l :

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat

székhelye:  9021 Győr, Városház tér 1.

adószáma: 15466004-2-08

számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11737007-15466004-00000000

képviseli: Borkai Zsolt polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban:  Megrendelő),

m á s r é s z r ő l :

cég neve: Security Patent Kft.
székhelye: 9024 Győr, Mécs L. u. 7.
adószáma: 11408842-2-42
számlaszáma: 11737007-20719119
képviseli: Kocsis Róbert ügyvezető igazgató
cégjegyzékszáma: 01-09-677071
mint vállalkozó (a továbbiakban:  Vállalkozó/Szállító),

h a r m a d r é s z r ő l :
Győr Városi Rendőrkapitányság
székhelye: 9024 Győr, Zrínyi út 54.

képviseli: Horváth Csaba alezredes, városi rendőrkapitány

mint kezelő (a továbbiakban:  Kezelő),
(továbbiakban együtt: S z e r z ő d ő   F e l e k) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum: 

Megrendelő KÉ 13341/2009 számon közbeszerzési eljárást folytatott le jelen szerződés tárgyában, amelynek nyertes ajánlattevője Vállalkozó/Szállító.

1.
A szerződés tárgya:

Győr városi IP kamerarendszer bővítésének elvégzése, bővítése 14 db forgó és 3 
db fix kamerával, és további 10 db kamerahely kiépítése (tervezés, engedélyek 
beszerzése, a kivitelezés teljes végrehajtása, üzembe helyezés, kiviteli és 
megvalósulási dokumentáció elkészítése, üzemeltető személyzet egyszeri 
kioktatása), amely feladatok részletezését jelen szerződés 1. számú melléklete 
tartalmazza.

2.
Vállalkozó az 1. pontban foglalt feladatokat elvállalja.
A Szerződő Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében – az általa tervezett – IP kamerarendszert szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági, üzemeltetetői engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, az IP kamerarendszer szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/ szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
3. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó az 5. pont szerinti szerződéses árat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszínek alapos ismeretében állapította meg. Vállalkozó az IP kamerarendszer funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette.
4.
A teljesítés határideje: 2009. szeptember 15., amely határidőben a műszaki átadás-átvételi eljárásnak meg kell kezdődnie. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
5.
A Vállalkozó a Szerződés Elfogadott Végösszege fejében teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a Szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik az IP kamerarendszer bővítésére, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A jelen szerződés szerinti szolgáltatás oszthatatlan. A Szerződés Elfogadott Végösszege magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a Szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott dokumentáció alapján kalkulált beruházási összköltség, illetve a megvalósításra kerülő beruházás összköltsége közötti eltérés összege. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Elfogadott Végösszege a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.

5.1.
A vállalkozási díj:
	
	Nettó díj
	A mindenkor érvényes ÁFA (a szerződés aláírásakor 25%)
	Bruttó díj

	Átalányáras vállalkozási díj  
	15.680.000,-

	3.920.00,-

	19.600.000,-


5.2.      A Szerződés Elfogadott Végösszege: nettó 15.680.000,- Ft + ÁFA (3.920.00,- Ft) = bruttó 19.600.000,- Ft, azaz nettó Tizenötmillióhatszáznyolcvanezer Forint  + Három-milliókilencszázhúszezer Forint ÁFA = bruttó Tizenkilencmillióhatszázezer Forint


Az 5.1.-5.2. pontokban meghatározott bruttó összegek a szerződés aláírásának időpontjában érvényes ÁFÁ-val számolt bruttó összegek. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA-törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes ÁFÁ-val történik, a bruttó ár változatlanul hagyása mellett.
6. 
A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles az 5.1 pont szerinti nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési bankgaranciát vagy más, a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pontja szerinti, a dokumentációban foglaltaknak megfelelő biztosítékot (Teljesítési Biztosíték) nyújtani a Megrendelőnek. A Teljesítési Biztosítéknak legalább a 12. pontban meghatározott Jótállási Időszak végéig kell hatályban maradnia. 
7.
Fizetési feltételek:
7.1.
Vállalkozó az IP kamerarendszert műszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával adja át a Megrendelőnek. Megrendelő az átadás-átvételi eljárásra meghívja a Kezelő képviselőjét, aki véleményezi az elkészített munkát. Megrendelő akkor adja ki a teljesítést igazoló nyilatkozatát, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárul.

7.2.
Vállalkozó a 7.1. pontban foglalt teljesítés-igazolást követően nyújthatja be számláját Megrendelő részére, aki köteles azt a számla kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással kiegyenlíteni. Megrendelő előleget nem biztosít. 

7.3.
Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére napi bruttó 50.000,- Ft kötbér megfizetésére köteles, amely az 5.1 pont szerinti bruttó vállalkozási díjból kerül levonásra.

8.
Vállalkozó a szerződésben foglaltakat alkalmazottai, illetve külső szakértők bevonásával látja el, akikért teljes körű felelősséget vállal.

9.
A Szerződő Feleket az alábbi személyek képviselik a jelen szerződés teljesítése során:

9.1.  
A Megrendelőt a Városépítési Osztály részéről Horváth István témafelelős képviseli. 


(: 96/500-115
9.2. 
A Vállalkozót Fekete Csaba képviseli.


(: 96/512-630
9.3.
A Kezelőt Horváth Csaba ezredes, rendőrkapitány képviseli.


(: 96/520-000

10. Vállalkozót jelen szerződésben foglalt feladattal kapcsolatban szigorúan terheli az üzleti titoktartási kötelezettség. Megrendelő engedélye nélkül jelen szerződés tartalmáról, az általa jelen szerződés alapján végzett feladatról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Amennyiben ezen pontban foglaltakat megszegi, Megrendelő érdeksérelme miatt kártérítési felelősséggel tartozik. 
11.
Amennyiben a Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, így különösen a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása vagy a Vállalkozó egyéb felróható magatartása miatt a Megrendelő által gyakorolt elállás ill. felmondás esetén, a Vállalkozó a meghiúsulás Megrendelő általi írásbeli bejelentését követő 15 naptári napon belül az 5.1 pont szerinti bruttó vállalkozási díj 25 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulásnak minősül az is, ha a Vállalkozó a 4. pontban meghatározott teljesítési határidő tekintetében 15 munkanapon túli késedelembe esik.
12.
A Vállalkozó teljes körű jótállási/szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételétől számított 36 hónapig tart („Jótállási/szavatossági Időszak”). Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

Ezen idő alatt meghibásodás esetén a bejelentéstől számított 48 órán belül elvégzi díjmentesen a hibaelhárítást, kivéve a természeti erők, valamint a szándékos fizikai megrongálásból adódó károkat.
13.
A jelen Szerződés szerinti bármilyen kötbér-, kártérítési vagy más igényét a Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték terhére, a Teljesítési Biztosíték megfelelő igénybevételével is érvényesíteni.

A Teljesítési Biztosíték a jótállási/szavatossági időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete is. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a jótállási kötelezettségének a 12. pontban meghatározott határidőben, úgy a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni.

Amennyiben a Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó bankgarancia formájában biztosítja, úgy a Megrendelőt kedvezményezettként megjelölő bankgarancia alapján a bank köteles a Teljesítési Biztosíték összegét – akár részletekben is – feltétel nélkül kifizetni a Megrendelőnek, annak első felszólítására, tekintet nélkül a Vállalkozó vagy a bank bármely ellenvéleményére, ha a Megrendelő kijelenti felhívásában, hogy a Vállalkozó mulasztást követett el a szerződés értelmében.
14.
Vállalkozót a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és jelen szerződésben meghatározott szavatosság terheli.

15.
A szerződés a Vállalkozó ajánlatával és a Megrendelő ajánlati felhívásával együtt érvényes.

16.
Szerződő Felek az esetleges vitás kérdéseket megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén a győri székhelyű Bíróság illetékességét kötik ki.
17.
A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet.
18.
Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Vállalkozó a 6. pont szerinti Teljesítési Biztosítékot átadja a Megrendelő részére.
19.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik.

Melléklet:

1. sz. melléklet műszaki leírás (feladatmeghatározás)

2. sz. melléklet egységárakat tartalmazó táblázat

Jelen szerződés 8 (nyolc) példányban készült magyar nyelven és melléklet nélkül 5 (öt) számozott oldalt tartalmaz.

Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Győr, 2009. augusztus 12.
	Győr Megyei Jogú Város

Önkormányzat
	Secutity Patent Kft.
	Győr Városi Rendőrkapitányság

	
	
	

	Borkai Zsolt
	Kocsis Róbert 
	Horváth Csaba

	polgármester 
	ügyvezető igazgató
	alezredes, rendőrkapitány

	
	
	

	Megrendelő
	Vállalkozó
	Kezelő


E l l e n j e g y z e m :
Név:



Dátum:



PAGE  
2

